**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：3.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 16 | 项目名称 | 代码管理平台Code Cube |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 3.6-3.19 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  任务基本完成，进度很快，质量较高，并且采用html构建界面原型，可以直接投入使用。  1.登录页面，完成登录、注册、输入密码的功能，并且利用JS制作了动态的背景动画。  2.平台主页面，完成搜索栏以及搜索结果的筛选，实现了仓库列表的布局，包括仓库的创建、展示、移动  3.仓库页面，展示文件列表的三维结构，展示项目的标题、标签、开发人员，以及文件内容的显示，包括代码的显示和readme文档，支持markdown和代码高亮。  4.创建仓库页面，能够直观地编辑项目名称、私有公开状态和标签，并上传文件。  5.个人信息页面，能够直观地展示和编辑头像、用户信息  6.论坛页面，能够展示标题和更改日期，能够查看和发表评论，评论支持markdown和代码高亮，并且能够在评论下方贴上表情 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  1.登录页面测试：测试动画效果和登录流程，功能通过。  2.平台主页面测试：测试仓库的移动、查看，功能通过。  3.仓库页面测试：测试文件目录的访问，文件的查看，功能通过。  4.创建仓库页面测试：测试信息输入，功能通过。  5.个人信息页面测试：测试更改昵称、头像操作，功能通过。  6.论坛页面测试：测试发送讨论，功能通过。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  无 | | | |
| 经验和教训：  1.低估html难度，在界面原型阶段过多追求动画效果的实现，没有使用更简单的方式构建界面原型，造成时间紧任务重的情况。  2.缺少美术风格的统一，由于组员的审美不同，造成页面的画风不一致。  3.应当代码、接口复用，提高效率，比如css样式表的共享。  4.应当通过git branch管理合作项目，避免版本的冲突。  5.关键要求上应当写文档说明期望的效果，出现分歧时的沟通解决办法 | | | |